Actividad 2.1.2

Levantamientos de Requerimientos para un Proyectos de Ciencia de Datos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Levantamientos de Requerimientos para un Proyectos de Ciencia de Datos ## Sigla/Asignatura; ## Semana Disponible EFT; ## Experiencia de Aprendizaje. ## SCY1102; ## 17; ## EA2 Planificación del proyecto de ciencia de datos. ## Tiempo; ## Modalidad de Trabajo; ## Indicadores de Logro. ## 2 horas; ## Trabajo en grupo; ## IL 2.1 Documenta los requerimientos del cliente asegurando que sean claros, completos y priorizados para el desarrollo del proyecto de ciencia de datos. ​.

Resultados de aprendizaje

- RA2 Planifica un proyecto de ciencia de datos, considerando requerimientos del cliente, procesos organizacionales y estándares de la industria, para gestionarlos e integrarlos en la organización.

Actividades

Esta actividad, de carácter formativo, tiene como propósito que el estudiante aplique los conocimientos aprendidos sobre levantamiento y documentación de requerimientos del cliente​ en el proyecto semestral.

Instrucciones:

- Reúnete con tu grupo.

- Ten a mano el enunciado del proyecto semestral.

- Puedes utilizar Internet para investigar.

- Abre tu proyecto en Jira o Trello.

Desarrollo de la actividad:

Parte 1 - Levantamiento

- Definir stakeholders que participan en el proyecto

Patrocinio o dirección: aprueba el propósito, alcance y continuidad del piloto; personal clínico y preventivo: interpreta resultados y decide los controles.

Coordinación cardiovascular: organiza controles y consulta indicadores agregados; equipo de datos: prepara datos y evalúa modelos, calidad y subgrupos.

TI y ciberseguridad: administra accesos, infraestructura y recuperación; gobierno de datos y privacidad: define autorizaciones y tratamiento de datos sensibles. Los pacientes son beneficiarios indirectos, sin interfaz pública en el piloto.

- Formular 6–8 preguntas de entrevista

1. Personal clínico: ¿Cómo decide hoy qué pacientes necesitan revisión preventiva prioritaria y qué información consulta?

2. Personal clínico: ¿Qué explicación necesitaría para usar una estimación como apoyo y cuándo preferiría descartarla?

3. Coordinación: ¿Qué dificultades existen al programar controles y qué indicadores usan para medir cobertura y carga de trabajo?

4. Dirección: ¿Qué resultado concreto justificaría el piloto y cómo comprobarían su utilidad sin sustituir el criterio clínico?

5. Datos: ¿De dónde provienen las variables cardiovasculares y qué problemas de calidad, duplicados o codificación presentan los datos locales?

6. TI: ¿Qué sistemas, permisos, respaldos y restricciones técnicas condicionan la carga diaria y las consultas internas?

7. Gobierno de datos: ¿Qué autorizaciones, reglas de pseudonimización, retención y auditoría se exigen para datos hospitalarios o servicios Cloud?

8. Clínica, datos y dirección: ¿Qué población y subgrupos debe cubrir el piloto, qué errores serían inaceptables y quién aprobaría sus criterios de desempeño?

- Identificar el problema principal del cliente

Problema propuesto: el hospital público dispone de datos de controles cardiovasculares preventivos, pero no los transforma sistemáticamente en información sobre factores asociados a enfermedad cardíaca ni en apoyo para priorizar evaluaciones. La decisión clínica permanece bajo responsabilidad del profesional. Esta formulación requiere validación con la contraparte.

Parte 2 - Documentación

- Redactar

  - 3 requerimientos funcionales

RF-01. La plataforma debe importar una carga incremental diaria y revisar campos obligatorios, duplicados, dominios de variables y cambios de esquema antes de incorporar registros a la base analítica. Verificación: bitácora de aceptación o rechazo por lote.

RF-02. La plataforma debe mostrar a personal autorizado indicadores agregados de calidad y factores cardiovasculares, con período, número de registros y definiciones de variables. Verificación: consulta del reporte y prueba de permisos.

RF-03. Tras validar localmente un modelo, la plataforma debe permitir que un profesional solicite una estimación bajo demanda, vea su explicación y registre si la acepta o discrepa. Verificación: prueba controlada con versión del modelo y revisión humana, sin decisión automática.

  - 3 requerimientos no funcionales

RNF-01. Los datos de salud deben tratarse con minimización, pseudonimización según el diseño aprobado, acceso de mínimo privilegio y auditoría. Verificación: revisión del lote analítico, permisos y bitácora de accesos.

RNF-02. La plataforma debe apuntar a 99 % de disponibilidad en horario operacional, RTO máximo de 8 horas y RPO máximo de 24 horas, con respaldos diarios y prueba mensual de restauración. Verificación: acta de recuperación; la atención continúa sin el módulo analítico.

RNF-03. Antes de usar estimaciones con datos locales, deben documentarse explicabilidad, calidad, desempeño y cobertura por sexo y edad cuando haya tamaño muestral suficiente, con aprobación clínica. Verificación: acta con población, tamaños de subgrupo, métricas y límites acordados.

- Priorizar usando alguna técnica

Técnica MoSCoW — Must: RF-01, RF-02, RNF-01 y RNF-02 son necesarios para disponer de datos controlados, información útil y una operación protegida. RNF-03 es obligatorio antes de habilitar estimaciones clínicas.

Should: RF-03 queda para una etapa posterior, condicionada a validación local, evidencia por subgrupos y supervisión humana. Las prioridades se confirmarán con el cliente.

Parte 3 - Presentación de infografía

- Preparar una infografía en Canva con el levantamiento y la documentación

Contenido de la infografía: problema del hospital; actores y decisión clínica; RF-01 a RF-03; RNF-01 a RNF-03; prioridades Must/Should; datos académicos (1.025 filas, 723 duplicados exactos, 302 registros únicos) y validaciones pendientes con la contraparte.

- Presentar en un máximo de 3 minutos la infografía realizada.

Reflexión grupal:

¿Cómo influye la calidad del levantamiento y la documentación de requerimientos del cliente en el valor real, la viabilidad y el impacto de un proyecto de ciencia de datos?

Respuesta del grupo: un levantamiento cuidadoso aclara qué decisión debe mejorar el proyecto, quién la toma y qué datos y restricciones existen. Documentar y priorizar permite comprobar el alcance, estimar recursos y anticipar riesgos. En Heart Disease evita confundir el dataset académico con evidencia clínica suficiente, protege los datos sensibles y mantiene la supervisión profesional. Así, el valor del piloto dependerá de necesidades verificadas y de una validación local antes de cualquier uso operativo.