GESTIÓN DE PROYECTOS DE DATOS

# Informe Maestro de Lucas
D1 a D6 + Supuestos Comunes

Caso 5 · Salud Pública: Riesgo de Enfermedad Cardíaca
Heart Disease Dataset

| Responsable del bloque | Lucas Moncada |
| --- | --- |
| Estado | Línea base conceptual cerrada v1.0 |
| Propósito | Documento maestro interno para habilitar finanzas, planificación, riesgos e integración final |
| Horizonte de evaluación | 36 meses |
| Etapa evaluada | Piloto institucional controlado y mantenible |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Uso del documento · Este NO es el informe final de 4–6 páginas de la EP1. Es el documento maestro de Lucas: conserva decisiones, fundamentos, supuestos y handoffs. Posteriormente debe sintetizarse para el entregable oficial sin perder trazabilidad.

# 0. Resumen ejecutivo

El bloque de Lucas define la línea base del proyecto que será utilizada por el resto del equipo. Se ha cerrado una solución orientada a la prevención cardiovascular, con tres alternativas técnicamente comparables (Cloud, Local e Híbrida), un stack portable y predominantemente open source, y una metodología de gestión adaptativa. Las decisiones se diseñaron para cumplir el Plan Maestro del encargo y sostener los análisis de ética, finanzas y riesgos exigidos por la rúbrica oficial.

| Elemento | Decisión cerrada |
| --- | --- |
| Problema | Datos cardiovasculares disponibles pero subutilizados para apoyar comprensión de riesgo y priorización preventiva. |
| Solución | Plataforma interna de apoyo analítico y futuro apoyo predictivo, sin diagnóstico autónomo. |
| Cloud | Google Cloud Platform (GCP), con servicios generales y gestionados; sin Vertex AI obligatorio al inicio. |
| Local | Despliegue íntegro en infraestructura hospitalaria, con controles de ciberseguridad y continuidad. |
| Híbrida | Identidad, registro maestro e interfaz local; procesamiento/entrenamiento/inferencia en GCP con minimización y pseudonimización. |
| Stack | Python, Pandas, Scikit-learn, PostgreSQL, SHAP, FastAPI, Streamlit, Docker y Git. |
| Gestión | Enfoque adaptativo con ciclos incrementales, revisiones e hitos. |
| Horizonte | 36 meses de evaluación económica; el cronograma de implementación es independiente. |
| Piloto | 20 usuarios iniciales; crecimiento a 25 y 30; 5/6/8 concurrentes. |
| Datos | 10.000 registros históricos supuestos + 5.000 nuevos/actualizados en Año 1, creciendo 10% anual. |
| Actualización | Batch incremental diario; inferencia bajo demanda. |
| Modelo | Revisión mensual/trimestral; 2 ventanas de reentrenamiento por año. |
| Continuidad | 99% en horario operacional; RTO 8 h; RPO 24 h; backups diarios y restauración mensual. |

# 1. Base documental, trazabilidad y reglas de uso

La estructura y los criterios de este informe se sustentan primero en la Experiencia de Aprendizaje 1 (EA1), luego en la pauta/rúbrica oficial de EP1 y en el Plan Maestro del equipo. Las decisiones concretas de arquitectura y los supuestos numéricos son adaptaciones del caso y se identifican como tales; no se presentan como si estuvieran literalmente en la materia.

| Código | Fuente | Aporte utilizado |
| --- | --- | --- |
| EA1-1.1 | 1.1.1 Evaluación de Proyectos de Ciencia de Datos | Sesgos, ciclo de vida del dato, justicia, transparencia, privacidad, responsabilidad y mitigación. |
| EA1-1.2 | 1.2.1 Evaluación de Factibilidad Técnica y Ética | Viabilidad técnica, datos, seguridad, escalabilidad, riesgos, RBAC, Zero Trust, anonimización y explicabilidad. |
| EA1-1.3 | 1.3.1 Factibilidad Financiera y Riesgos | Costos cloud/licencias/RRHH/servicios, costo-beneficio, ROI, escenarios, riesgos y mitigaciones. |
| EA1-1.4 | 1.4.1 Integración y Comunicación de Resultados | Integración técnica-financiera-ética-riesgos y comunicación de supuestos/limitaciones. |
| RUB-EP1 | EP1 Instrucciones y pauta del encargo | Ética 30%, finanzas 30%, riesgos 40%; 4–6 páginas; referencias APA. |
| PM | Plan Maestro Heart Disease · Equipo de 5 | Responsabilidades D1–D22, criterios de aceptación, dependencias y handoff. |
| CASE | Caso 5 + Heart Disease Dataset | Necesidad del hospital: comprender factores asociados al riesgo y priorizar prevención; dataset académico de referencia. |

Regla de trazabilidad · En este documento se distinguen: (a) contenido respaldado directamente por EA1/Plan Maestro; (b) evidencia externa de contexto; (c) decisiones del equipo; y (d) supuestos de planificación. Esta separación debe conservarse en el informe final.

## 1.1 Contexto mínimo del dataset actual

El archivo heart.csv cargado para el caso contiene 1.025 registros y 14 variables, incluida la variable objetivo target. No presenta valores nulos; contiene 723 filas duplicadas exactas. La clase objetivo está relativamente equilibrada (526 registros con target=1 y 499 con target=0), mientras que sex presenta 713 registros con valor 1 y 312 con valor 0. La edad observada va de 29 a 77 años. Estos datos orientan la factibilidad inicial, pero el análisis detallado de sesgos y ética corresponde al bloque de César.

Alcance del dataset · El dataset de Kaggle se usa como base académica/prototipo. No se asume que represente la base productiva definitiva del hospital ni se dimensiona toda la infraestructura para solo 1.025 filas.

# 2. D1 — Definición del problema, objetivo, alcance y usuarios

Decisión D1 · El proyecto se define como una plataforma interna de apoyo a la prevención cardiovascular, no como un sistema de diagnóstico autónomo.

## 2.1 Problema

El hospital público dispone de información obtenida durante controles cardiovasculares preventivos, pero actualmente no cuenta con una solución analítica que permita transformar sistemáticamente estos datos en conocimiento sobre los factores asociados a la enfermedad cardíaca ni utilizarlos como apoyo para priorizar acciones preventivas.

## 2.2 Solución propuesta

Diseñar y prototipar conceptualmente una plataforma interna de apoyo analítico para la prevención cardiovascular, capaz de procesar información clínica, analizar factores asociados a enfermedad cardíaca y evolucionar hacia estimaciones de riesgo que sirvan como apoyo para priorizar evaluaciones preventivas, manteniendo siempre la supervisión del profesional de salud.

## 2.3 Objetivo general

Diseñar y evaluar una solución de ciencia de datos mantenible, segura y explicable que permita al hospital analizar factores asociados a la enfermedad cardíaca y apoyar la priorización de pacientes en controles cardiovasculares preventivos, comparando alternativas de implementación Cloud, Local e Híbrida y manteniendo la decisión clínica bajo supervisión profesional.

## 2.4 Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OE1 | Preparar y analizar los datos cardiovasculares para determinar su calidad, representatividad y utilidad analítica. |
| OE2 | Identificar variables y patrones asociados con la presencia de enfermedad cardíaca. |
| OE3 | Desarrollar y evaluar progresivamente modelos capaces de apoyar la estimación de riesgo cardiovascular. |
| OE4 | Incorporar explicabilidad, evaluación de sesgos, privacidad y supervisión humana dentro del ciclo de la solución. |
| OE5 | Diseñar una arquitectura mantenible que permita incorporar nuevos datos, monitorear la solución y evolucionarla a futuro. |

## 2.5 Alcance funcional

| Incluido | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Ingesta/carga de datos | Incorporación controlada de datasets cardiovasculares. |
| Validación de calidad | Detección de faltantes, duplicados, valores inválidos y cambios de esquema. |
| Preparación | Datos adecuados para análisis/modelado. |
| EDA orientado | Caracterización y asociaciones útiles para el problema; evitar EDA sin propósito. |
| Modelamiento conceptual | Comparación de modelos candidatos cuando corresponda. |
| Evaluación | Métricas técnicas, estabilidad y evaluación por subgrupos. |
| Explicabilidad | Comprensión de variables que influyen en resultados. |
| Interfaz | Dashboard/aplicación interna de referencia. |
| Gestión del modelo | Versionado, trazabilidad y proceso de aprobación. |
| Monitoreo | Base para detectar degradación, drift y fallos operacionales. |
| Documentación | Arquitectura, supuestos, riesgos, procedimientos y operación. |

## 2.6 Fuera de alcance

| Fuera de alcance | Fundamento |
| --- | --- |
| Diagnóstico médico automático | La solución es apoyo preventivo; la decisión clínica permanece en el profesional. |
| Recomendación automática de tratamientos | Excede el propósito del caso y aumenta el riesgo clínico/ético. |
| Negar o asignar atención automáticamente | No se automatizan decisiones críticas sobre personas. |
| Sustituir personal sanitario | No es objetivo del proyecto. |
| Integración productiva completa con HIS/EHR | No se dispone de información suficiente sobre sistemas reales del hospital. |
| Despliegue clínico definitivo | Requeriría validaciones, gobernanza y acuerdos fuera del alcance académico. |
| Plataforma nacional/multihospital desde el inicio | Se evalúa un piloto institucional controlado. |

## 2.7 Usuarios y actores

| Perfil | Rol esperado | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Profesionales clínicos/preventivos | Consultar resultados y utilizar información como apoyo. | Datos necesarios para su función; sin administración técnica. |
| Coordinación/gestión cardiovascular | Revisar información agregada y apoyar planificación preventiva. | Preferencia por información agregada/minimizada. |
| TI/datos | Operación, permisos, monitoreo, soporte. | Acceso técnico de mínimo privilegio; no acceso clínico ilimitado por defecto. |
| Paciente | Beneficiario indirecto. | No se diseña una interfaz pública de paciente en el piloto. |

## 2.8 Criterios de éxito de la solución

Éxito técnico: arquitectura mantenible, trazable y capaz de incorporar nuevos datos sin rediseño completo.

Éxito clínico/operacional: resultado comprensible y utilizable como apoyo, sin bloquear el flujo clínico cuando la plataforma esté indisponible.

Éxito ético: explicabilidad, supervisión humana, protección de datos y evaluación por subgrupos.

Éxito financiero: alternativa sostenible dentro del horizonte de 36 meses y con costo-beneficio defendible.

Éxito de gestión: alcance, costos, riesgos, recursos y decisiones integrados sin contradicciones.

# 3. Arquitectura lógica común a las tres alternativas

Para garantizar una comparación justa, Cloud, Local e Híbrida resuelven el mismo problema y conservan el mismo alcance funcional. Cambia principalmente dónde se ejecutan los componentes, quién los administra y cómo se distribuyen costos y riesgos.

Fuente de datos hospitalaria

↓

Validación y control de calidad

↓

Almacenamiento estructurado / analítico

↓

Preparación y procesamiento

↓

Modelo / servicio de inferencia

↓

API de aplicación

↓

Interfaz de usuario

↓

Monitoreo, trazabilidad y respaldo

Regla de comparación · No se permite que una alternativa tenga funcionalidades sustancialmente mayores o menores que otra. Las diferencias de costo deben provenir de la estrategia de implementación, no de comparar productos distintos.

# 4. D2 — Alternativa Cloud

Decisión D2 · Proveedor cloud de referencia: Google Cloud Platform (GCP). Se priorizan servicios generales, gestionados y portables; Vertex AI no es obligatorio en la fase inicial.

## 4.1 ¿Por qué GCP y no AWS/Azure?

La EA1 no obliga a utilizar un proveedor específico; exige evaluar infraestructura cloud, almacenamiento, cómputo, redes, costos, escalabilidad y riesgos. Por tanto, GCP se selecciona como proveedor de referencia del escenario Cloud, no como “ganador universal”. La decisión se fundamenta en: disponibilidad de región en Santiago (southamerica-west1), posibilidad de restringir ubicaciones de recursos en Chile, simplicidad de una arquitectura serverless/gestionada con Cloud Run y Cloud SQL, y ausencia de evidencia en el caso que justifique una dependencia previa del ecosistema Microsoft o AWS. La arquitectura se mantiene portable mediante contenedores y herramientas open source.

GCP dispone de región en Santiago (southamerica-west1), lo que es relevante para evaluar ubicación de recursos y gobierno de datos.

Cloud Run permite ejecutar contenedores y escalar a cero cuando no existe carga, reduciendo sobredimensionamiento en un piloto de uso intermitente.

No se utilizarán servicios especializados de ML solo por tratarse de un proyecto de datos; se incorporarán cuando exista una necesidad demostrada.

El proveedor de referencia facilita a Ignacio costear un escenario concreto y reproducible.

## 4.2 Arquitectura Cloud cerrada

Usuarios hospitalarios autorizados

↓

Aplicación web / Streamlit

↓

Cloud Run: FastAPI + lógica de negocio + inferencia

↓

Cloud SQL for PostgreSQL

↓

Cloud Storage: datasets, respaldos y artefactos

↓

IAM + Secret Manager + Logging/Monitoring

| Componente | Servicio / tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Aplicación/API | Cloud Run + Docker | Ejecutar la aplicación y el servicio de inferencia sin administrar servidores permanentes. |
| Base de datos | Cloud SQL for PostgreSQL | Persistencia estructurada gestionada. |
| Archivos/artefactos | Cloud Storage | Datasets preparados, exportaciones, respaldos y artefactos. |
| Identidad | IAM | Permisos y mínimo privilegio. |
| Secretos | Secret Manager | Gestión de credenciales y secretos. |
| Observabilidad | Cloud Logging / Monitoring | Logs, alertas y monitoreo. |
| Modelamiento | Python + Scikit-learn + SHAP | Stack portable; no dependencia obligatoria de una plataforma ML propietaria. |

## 4.3 Vertex AI: decisión de uso

Vertex AI queda como capacidad futura, no como componente obligatorio del piloto. La comparación correcta no es “Vertex AI versus especialistas ML”: una plataforma gestionada no reemplaza el conocimiento humano necesario para problema, datos, validación, sesgos, métricas y operación. Se evaluará su incorporación si aumentan el volumen de datos, cantidad de modelos, frecuencia de reentrenamiento, necesidad de pipelines administrados o múltiples equipos trabajando sobre modelos.

Criterio de evolución · MVP/piloto hoy con componentes simples; incorporación futura de MLOps gestionado solo cuando el beneficio operacional supere su costo y complejidad.

## 4.4 Beneficios y riesgos principales

| Beneficios | Riesgos / trade-offs |
| --- | --- |
| Elasticidad y pago por uso. | Dependencia del proveedor y de conectividad. |
| Menor inversión física inicial. | Costos variables si no se controla consumo. |
| Servicios administrados para BD, observabilidad y respaldo. | Errores de configuración IAM o exposición de datos. |
| Capacidad de escalar sin comprar hardware. | Lock-in parcial de servicios gestionados. |
| Crecimiento hacia servicios MLOps sin rediseño completo. | Necesidad de gobierno de datos y revisión legal de uso de cloud. |

## 4.5 Componentes costables entregados a Finanzas

Configuración e implementación inicial de GCP, seguridad y despliegue.

Cloud Run (uso real / configuración elegida).

Cloud SQL for PostgreSQL.

Cloud Storage y respaldo.

Red/egress si corresponde.

Monitoreo y logging según consumo.

Secret Manager/IAM cuando tengan costo aplicable.

RRHH de configuración, operación, mantenimiento, seguridad y revisiones.

Seis ventanas planificadas de evaluación/reentrenamiento en 36 meses, con cómputo temporal y RRHH separados.

# 5. D3 — Alternativa Local / On-premise

Decisión D3 · Datos, almacenamiento, procesamiento, inferencia y aplicación permanecen dentro de la infraestructura del hospital. Local no se presenta como “seguro por definición”: la seguridad depende de controles, mantenimiento y capacidad operacional.

## 5.1 Arquitectura Local cerrada

Usuarios en red institucional

↓

Aplicación web interna

↓

FastAPI + modelo en Docker

↓

PostgreSQL local

↓

Almacenamiento/backup institucional

↓

Monitoreo + seguridad + continuidad local

| Capa | Tecnología / recurso | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Aplicación/API | Streamlit + FastAPI + Docker | Mismo comportamiento funcional que Cloud. |
| Modelo | Scikit-learn + SHAP | Inferencia local; GPU no requerida inicialmente. |
| Base de datos | PostgreSQL local | Persistencia estructurada dentro del hospital. |
| Hardware | Servidor físico o virtualizado | CPU multinúcleo, memoria y SSD suficientes; dimensionamiento exacto queda para costeo. |
| Respaldo | Almacenamiento segregado | Evitar que el backup quede expuesto al mismo incidente que el servidor. |
| Seguridad | Segmentación, RBAC, MFA admin, cifrado, EDR/antimalware, parches | Controles mínimos para datos sensibles. |
| Continuidad | UPS + procedimiento de recuperación | Cumplir RTO/RPO definidos. |

## 5.2 Diferenciación clave: local no equivale a seguro

En el sector salud chileno existen lineamientos formales de ciberseguridad y seguridad de la información del MINSAL. El contexto demuestra que una infraestructura local mal mantenida puede ser vulnerable a ransomware, credenciales comprometidas, software legado, falta de segmentación o respaldos inutilizables. Por ello, la ventaja de control directo en on-premise se acompaña de una transferencia casi completa de responsabilidad operacional al hospital.

Segmentación de red: separar servidores de la plataforma de equipos de usuario, Wi‑Fi público y otros dispositivos.

Mínimo privilegio y RBAC; MFA para administración.

Cifrado en tránsito y reposo cuando corresponda.

Backups segregados y pruebas periódicas de restauración.

Parcheo periódico del sistema operativo, PostgreSQL, contenedores y dependencias.

Logs, auditoría y monitoreo de accesos y fallos.

Plan de recuperación y continuidad probado.

## 5.3 Beneficios y riesgos principales

| Beneficios | Riesgos / trade-offs |
| --- | --- |
| Control directo de datos e infraestructura. | Mayor CAPEX y responsabilidad de operación. |
| Menor dependencia de Internet para uso interno. | Mantenimiento, parches, electricidad y respaldos recaen en TI. |
| Integración natural con red interna. | Escalamiento requiere capacidad física/virtual adicional y tiempo de aprovisionamiento. |
| Puede reducir exposición externa de datos. | Una mala postura de ciberseguridad puede anular esa ventaja. |
| Costo marginal de inferencia tabular muy bajo. | Costo relevante está en confiabilidad, seguridad y continuidad, no en “tener el modelo corriendo”. |

## 5.4 Componentes costables entregados a Finanzas

Servidor/host o capacidad de virtualización asignada.

Almacenamiento SSD/redundante, medios de backup y retención.

UPS y componentes de red cuando corresponda.

Implementación, configuración y hardening.

Electricidad, mantenimiento, repuestos y renovación prevista.

Seguridad/EDR/licencias si la institución no dispone de ellas.

RRHH TI, seguridad, datos y mantenimiento.

Costo de pruebas de respaldo/recuperación y seis ventanas de evaluación/reentrenamiento.

# 6. D4 — Alternativa Híbrida

Decisión D4 · El hospital conserva localmente identidad, registro maestro e interfaz clínica; GCP entrega capacidad analítica, entrenamiento e inferencia. Antes de transferir información se aplican minimización y pseudonimización.

## 6.1 Arquitectura Híbrida cerrada

Registro clínico / identidad en hospital

↓

Validación + minimización + pseudonimización local

↓

Transferencia segura a GCP

↓

Cloud Storage / procesamiento / entrenamiento

↓

Cloud Run: inferencia

↓

Resultado vuelve a aplicación clínica local

↓

Profesional de salud

| Permanece local | Se ejecuta en GCP |
| --- | --- |
| Identificadores directos del paciente y vínculo con identidad. | Dataset analítico minimizado/pseudonimizado cuando sea necesario. |
| Registro maestro clínico. | Procesamiento y entrenamiento seleccionados. |
| Aplicación/interfaz clínica interna. | Servicio de inferencia en Cloud Run. |
| Controles de acceso e integración interna. | Almacenamiento de artefactos y observabilidad cloud. |

## 6.2 Decisión de inferencia

Se selecciona entrenamiento e inferencia en GCP para diferenciar claramente la alternativa híbrida de la on-premise y reducir la necesidad de operar infraestructura ML local. El modelo tabular podría correr localmente a bajo costo, pero la alternativa híbrida busca concentrar la elasticidad y administración del componente analítico en cloud. Si la conectividad o GCP no están disponibles, la atención clínica continúa sin el módulo predictivo, ya que el sistema es de apoyo y no crítico.

## 6.3 Seguridad y gobierno

Minimización: transferir solo variables necesarias para el propósito analítico.

Pseudonimización: el vínculo con la identidad real permanece en el hospital.

TLS en tránsito y cifrado en reposo.

IAM de mínimo privilegio, MFA y Secret Manager.

Logs/auditoría en ambos ambientes y segregación de funciones.

La pseudonimización no convierte automáticamente la información clínica en “no sensible”; siguen aplicándose controles fuertes.

## 6.4 Beneficios y riesgos principales

| Beneficios | Riesgos / trade-offs |
| --- | --- |
| Equilibrio entre control de identidad y elasticidad analítica. | Mayor complejidad de integración y doble administración. |
| No requiere comprar gran capacidad ML local por anticipado. | Dependencia de conectividad para inferencia. |
| Permite escalar cómputo conforme aumenten datos/modelos. | Riesgo de sincronización y errores de transferencia. |
| Facilita mantener el registro maestro dentro del hospital. | Costos operacionales en ambos ambientes. |
| Ruta futura hacia MLOps gestionado si la escala lo justifica. | Requiere gobierno claro de qué datos pueden salir del entorno local. |

## 6.5 Componentes costables entregados a Finanzas

Infraestructura local mínima para registro maestro, interfaz e integración.

Configuración de GCP y seguridad.

Cloud Storage y Cloud Run; cómputo temporal para entrenamiento cuando aplique.

Conectividad/transferencia entre hospital y GCP.

Monitoreo y respaldos en ambos ambientes.

RRHH de integración, seguridad, operación local y cloud.

Seis ventanas planificadas de evaluación/reentrenamiento y costo de validación.

# 7. D5 — Herramientas y stack tecnológico

Principio D5 · La tecnología se define para evaluar factibilidad, costos, recursos y riesgos; el ramo no exige construir técnicamente todos los componentes. Se evita sobrearquitectura y se prioriza portabilidad.

## 7.1 Stack base común

| Tecnología | Función | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Python | Lenguaje principal | Ecosistema amplio de ciencia de datos, open source y portable. |
| Pandas / NumPy | Preparación y transformación | Adecuado para datos tabulares como el caso. |
| Scikit-learn | Modelamiento tradicional | Suficiente para clasificación tabular; evita plataforma ML sobredimensionada. |
| PostgreSQL | Persistencia estructurada | Open source y disponible en local o gestionado en GCP. |
| SHAP | Explicabilidad | Apoya transparencia y análisis de influencia de variables. |
| FastAPI | Capa de servicio | Desacopla modelo e interfaz; portable. |
| Streamlit | Interfaz/dashboard de referencia | Permite prototipo interno sin licencias comerciales obligatorias. |
| Docker | Empaquetado | Mantiene similitud entre Cloud, Local e Híbrida. |
| Git | Versionado | Trazabilidad de cambios en código/configuración/documentación. |

## 7.2 Capas de tecnología por necesidad

| Nivel | Tecnologías | Cuándo se justifican |
| --- | --- | --- |
| A · Necesarias | Python, Pandas, Scikit-learn, PostgreSQL | Capacidad mínima de análisis, modelado y persistencia. |
| B · Operacionales | SHAP, FastAPI, Streamlit, Docker, Git | Cuando el proyecto se materializa como aplicación/piloto mantenible. |
| C · Escalamiento futuro | MLflow, Vertex AI, orquestación u otros servicios avanzados | Solo con más modelos, más datos, reentrenamiento frecuente o mayor complejidad operativa. |

## 7.3 Servicios GCP mínimos

| Servicio | Uso |
| --- | --- |
| Cloud Run | Aplicación/API/inferencia en contenedor. |
| Cloud SQL for PostgreSQL | BD gestionada en Cloud. |
| Cloud Storage | Datasets, artefactos y respaldos. |
| IAM | Identidades y permisos. |
| Secret Manager | Secretos/credenciales. |
| Cloud Logging / Monitoring | Observabilidad y alertas. |

No se incorpora inicialmente Vertex AI, BigQuery, GKE/Kubernetes, Dataflow, Dataproc, GPU dedicada ni Cloud Healthcare API. Podrían evaluarse en futuras etapas si aparecen requisitos concretos que los justifiquen.

# 8. D6 — Metodología de gestión

Decisión D6 · Enfoque ADAPTATIVO. No se confunde con “modelo predictivo”: adaptativa/predictiva describe la forma de gestionar el proyecto.

## 8.1 Comparación Predictiva vs Adaptativa

| Criterio | Predictiva | Adaptativa | Caso |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | Estables tempranamente | Pueden evolucionar | Pueden evolucionar |
| Incertidumbre | Baja | Media/alta | Alta en datos, riesgos y solución |
| Cambios | Se minimizan/controlan | Se incorporan planificadamente | Probables |
| Retroalimentación | Más tardía | Frecuente | Necesaria |
| Datos/modelos | Idealmente previsibles | Permite experimentar | Existe incertidumbre |
| Riesgos | Planificados principalmente al inicio | Revisados durante ciclos | Conviene revisión continua |
| Adecuación | Media | Alta | Se selecciona adaptativa |

## 8.2 Justificación formal

El proyecto será gestionado mediante un enfoque adaptativo, dado que los proyectos de ciencia de datos presentan incertidumbre asociada a la calidad y representatividad de los datos, resultados del análisis, desempeño de alternativas, riesgos y requerimientos de validación. A diferencia de un enfoque predictivo, que supone requisitos y planificación relativamente estables desde etapas tempranas, el enfoque adaptativo permitirá trabajar mediante ciclos incrementales de planificación, análisis, evaluación y ajuste. Cada ciclo contará con entregables, responsables e hitos definidos, manteniendo una línea base de alcance y objetivos, pero permitiendo incorporar nueva evidencia antes de tomar decisiones posteriores.

## 8.3 Ciclos de gestión propuestos

| Ciclo | Foco | Hito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprensión, problema, objetivos, stakeholders y criterios de éxito. | Alcance inicial aprobado. |
| 2 | Comprensión y evaluación de datos: calidad, representatividad, privacidad. | Factibilidad inicial de datos validada. |
| 3 | Diseño y evaluación de Cloud/Local/Híbrida, herramientas, costos preliminares y riesgos. | Alternativas técnicamente viables. |
| 4 | Evaluación integral técnica, ética, financiera, legal y de riesgos. | Alternativa preferida seleccionada. |
| 5 | Planificación de eventual piloto/implementación: recursos, seguridad, operación y mantenimiento. | Plan de ejecución aprobado. |
| 6 | Evaluación, retroalimentación, ajustes y lecciones aprendidas. | Decisión de continuidad/escalamiento. |

## 8.4 Efecto sobre los demás bloques

Planificación/EDT/Gantt: incluir revisiones, hitos y capacidad de ajuste; adaptativa no significa improvisación.

Finanzas: considerar horas de revisión/iteración y contingencia; no asumir que todo funciona al primer intento.

Riesgos: la matriz debe revisarse a medida que aparece nueva evidencia.

Ética: evaluación de sesgos y explicabilidad durante el ciclo, no solo al final.

# 9. Supuestos comunes cerrados para las tres alternativas

Estos supuestos son el puente entre el bloque de Lucas y el trabajo de Finanzas, EDT/Gantt y Riesgos. Deben aplicarse de forma idéntica en Cloud, Local e Híbrida. Cuando un valor no proviene de una estadística del caso, se declara explícitamente como supuesto de planificación.

## 9.1 Supuesto 1 — Horizonte de evaluación: 36 meses

Se utilizará un horizonte financiero de 36 meses. El objetivo es capturar diferencias entre CAPEX y OPEX sin extender la proyección a un plazo excesivamente incierto. Un año penalizaría artificialmente a Local por su inversión inicial; cinco años agregaría demasiada incertidumbre tecnológica y de precios.

Aplicación financiera · TCO 36 meses = inversión inicial + costos recurrentes del periodo + costos periódicos + RRHH + contingencia, evitando doble conteo. El cronograma de implementación no dura necesariamente 36 meses.

## 9.2 Supuesto 2 — Etapa evaluada: piloto institucional controlado

Las tres alternativas se evalúan como un piloto institucional funcional y mantenible para uso interno del equipo cardiovascular, preparado para escalar posteriormente. No se costea un simple notebook académico ni una producción hospitalaria plena con integraciones y SLA que el caso no especifica.

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Infraestructura, aplicación, datos, seguridad, backup, monitoreo, RRHH, operación 36 meses. | Integración total con todos los sistemas del hospital. |
| Capacidad de incorporar nuevos registros y mantener el servicio. | Disponibilidad crítica 24/7. |
| Mantenimiento, revisiones y evolución planificada. | Despliegue nacional o para todo el hospital desde el inicio. |

## 9.3 Supuesto 3 — Usuarios iniciales: 20 autorizados / 5 concurrentes

Se proyectan 20 usuarios autorizados: aproximadamente 15 profesionales vinculados al proceso cardiovascular/preventivo, 3 de coordinación/gestión y 2 técnicos. La cifra es un supuesto de dimensionamiento; se apoya en el orden de magnitud observado en unidades especializadas de hospitales públicos chilenos, no en una dotación declarada del hospital ficticio. Como referencia, una publicación histórica del Hospital Sótero del Río reportó una unidad de cardiología infantil de 14 integrantes y el establecimiento completo informa actualmente más de 5.000 funcionarios.

Concurrencia · Se asumen hasta 5 usuarios simultáneos en Año 1. Este valor es un supuesto técnico, no una estadística oficial.

## 9.4 Supuesto 4 — Crecimiento de usuarios

| Periodo | Usuarios autorizados | Concurrencia máxima de diseño |
| --- | --- | --- |
| Año 1 | 20 | 5 |
| Año 2 | 25 | 6 |
| Año 3 | 30 | 8 |

La trayectoria representa adopción gradual dentro del área cardiovascular/preventiva, no crecimiento de la dotación hospitalaria. Las tres alternativas deben usar la misma curva.

## 9.5 Supuesto 5 — Volumen de registros

El dataset actual de 1.025 filas no se usa como límite de capacidad. Para factibilidad se asume una carga histórica inicial de 10.000 registros analíticos y 5.000 registros nuevos o actualizados durante el primer año, con crecimiento operacional supuesto del 10% anual. La magnitud se considera plausible frente a referencias de demanda cardiovascular del sistema público chileno; no representa una cifra real del hospital ficticio.

| Momento | Nuevos / actualizados | Acumulado aprox. |
| --- | --- | --- |
| Inicio | — | 10.000 |
| Año 1 | 5.000 | 15.000 |
| Año 2 | 5.500 | 20.500 |
| Año 3 | 6.050 | 26.550 |

| Escenario de sensibilidad | Registros/año inicial | Uso |
| --- | --- | --- |
| Bajo | 2.500 | Menor adopción/actividad |
| Base | 5.000 | Evaluación principal |
| Alto | 10.000 | Mayor adopción/actividad |

Referencia de orden de magnitud: un estudio con datos oficiales de cuatro hospitales públicos de Santiago reportó 11.497 de demanda total en cardiología adulto durante 2021 (6.468 interconsultas nuevas). Esto no se traslada directamente al hospital ficticio; se utiliza como contexto para justificar que trabajar con miles de registros cardiovasculares anuales es plausible.

## 9.6 Supuesto 6 — Actualización de datos: batch incremental diario

Los registros nuevos o modificados se incorporarán mediante un proceso batch incremental diario, preferentemente al cierre de la jornada clínica. Después se actualizan las vistas analíticas. No se requiere streaming ni ingestión continua para el piloto. La inferencia se ejecuta bajo demanda y se separa del proceso de incorporación de datos.

| Proceso | Frecuencia |
| --- | --- |
| Validación e incorporación de nuevos registros | Cada jornada operacional / batch diario |
| Actualización de dashboard/estadísticas | Posterior a la carga diaria |
| Inferencia de riesgo | Bajo demanda del profesional |
| Reentrenamiento | Ver Supuesto 7 |

## 9.7 Supuesto 7 — Monitoreo y reentrenamiento

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| Validación de calidad de nuevos datos | Cada carga diaria |
| Revisión de cambios de distribución | Mensual |
| Revisión formal de desempeño, estabilidad, sesgos y explicabilidad | Trimestral |
| Ventana planificada de reentrenamiento/evaluación | Semestral (2/año) |
| Reentrenamiento extraordinario | Ante evento significativo |
| Sustitución del modelo vigente | Nunca automática; requiere validación/aprobación |

En 36 meses se presupuestan seis ventanas planificadas. Un modelo reentrenado no reemplaza automáticamente al vigente: debe superar validación técnica, revisión por subgrupos, explicabilidad y aprobación. Para sensibilidad financiera puede analizarse un escenario de cuatro ciclos por año.

## 9.8 Supuesto 8 — Disponibilidad, continuidad y respaldo

| Parámetro | Decisión |
| --- | --- |
| Disponibilidad objetivo | 99% durante horario operacional del piloto; no 24/7 crítico. |
| RTO | Máximo 8 horas. |
| RPO | Máximo 24 horas, coherente con carga batch diaria. |
| Backup operativo | Diario. |
| Backup completo | Semanal. |
| Retención mínima | 30 días. |
| Prueba de restauración | Mensual. |
| Rol de la plataforma | No es el sistema clínico maestro; la atención debe continuar si la plataforma cae. |

Las tres alternativas deben costearse para cumplir el mismo nivel de continuidad; ninguna puede parecer artificialmente más barata por ofrecer menor respaldo o recuperación.

# 10. Handoff formal de Lucas al resto del equipo

Regla de handoff · Los demás integrantes deben recibir decisiones, supuestos, componentes, fórmulas y riesgos; no “apuntes”. Si una cifra o componente cambia, debe actualizarse la línea base y comunicar el impacto.

## 10.1 Handoff a Ignacio — Evaluación financiera

Ignacio debe costear Cloud, Local e Híbrida con exactamente los mismos supuestos de 36 meses, piloto institucional, usuarios, crecimiento, volumen, actualización, mantenimiento de modelo y continuidad.

### 10.1.1 Fórmula común de comparación

Usar una estructura de TCO reproducible. La forma general recomendada es:

TCO 36 meses · TCO = CAPEX / costos iniciales + costos de implementación + suma de OPEX recurrente del horizonte + costos periódicos + RRHH + contingencia justificada. Cada partida debe conservar su periodicidad real para evitar multiplicaciones incorrectas o doble conteo.

### 10.1.2 Cómo calcular Cloud

Costos iniciales: configuración de proyecto GCP, seguridad, despliegue, preparación de BD y aplicación, horas profesionales.

Costos recurrentes: Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, red/egress, backups, monitoreo/logging y soporte/mantenimiento.

RRHH: operación, seguridad, revisión de datos/modelo y administración cloud.

Mantenimiento ML: seis ventanas planificadas en 36 meses; separar cómputo temporal de horas de preparación/validación.

No asumir infraestructura de entrenamiento dedicada 24/7 ni Vertex AI obligatorio.

Dimensionar para 20→25→30 usuarios; 5→6→8 concurrentes; 10.000 históricos + crecimiento definido; batch diario; RTO/RPO comunes.

### 10.1.3 Cómo calcular Local

CAPEX: servidor/host, almacenamiento, UPS, medios de respaldo y red adicional si corresponde.

Implementación: instalación, hardening, configuración de PostgreSQL, aplicación, seguridad, monitoreo y recuperación.

OPEX: electricidad, mantenimiento, repuestos/renovación, seguridad, backup, soporte y horas TI.

RRHH: operación local, seguridad, administración de datos y revisión del modelo.

Mantenimiento ML: mismas seis ventanas de evaluación; el cómputo marginal puede ser bajo, pero el esfuerzo humano sigue existiendo.

El hardware inicial debe soportar al menos el escenario de Año 3 sin requerir sustitución completa por el crecimiento base.

### 10.1.4 Cómo calcular Híbrida

CAPEX local mínimo para registro maestro, interfaz, integración y continuidad.

Costos iniciales cloud + costos de integración entre hospital y GCP.

OPEX local + Cloud Run/Storage/cómputo temporal + conectividad + monitoreo en ambos ambientes.

RRHH: mayor esfuerzo de integración y operación dual; no esconder este costo.

Mantenimiento ML: seis ventanas planificadas con entrenamiento en GCP y validación antes de publicar una nueva versión.

Incluir costos/impacto de seguridad y sincronización entre ambos entornos.

### 10.1.5 Sensibilidad mínima recomendada

| Variable | Escenario base | Sensibilidad |
| --- | --- | --- |
| Registros nuevos/año | 5.000 + 10% anual | 2.500 / 10.000 |
| Reentrenamientos | 2/año | 4/año |
| Usuarios | 20→25→30 | Mayor adopción si se requiere |
| Costo crítico de cada arquitectura | Según resultados | ± variación justificada en componente dominante |

## 10.2 Handoff a responsable de EDT / Carta Gantt

Usar D1 como línea base de problema, alcance, usuarios y límites.

La EDT debe orientarse a entregables y reflejar inicio/alcance, datos, preparación, análisis/modelo, validación técnica/ética, infraestructura/piloto, documentación y cierre.

La metodología es adaptativa: incorporar revisiones, puntos de decisión y posibilidad de ajuste entre ciclos.

No convertir la EDT/Gantt en una lista hiper técnica de endpoints o código; el ramo es gestión de proyectos de datos.

Separar cronograma de implementación del horizonte financiero de 36 meses.

Incluir capacidades de backup, monitoreo, recuperación y mantenimiento como trabajo gestionable.

Entregar estimaciones de horas/dedicación por rol a Ignacio.

## 10.3 Handoff a Vicente — Riesgos preliminares

La matriz final es responsabilidad de Vicente, pero Lucas entrega los riesgos técnicos derivados de las decisiones de arquitectura. Deben consolidarse con riesgos financieros, éticos, legales y de planificación.

| Alternativa / transversal | Riesgo semilla |
| --- | --- |
| Transversal | Calidad de datos, duplicados, cambios de esquema, datos retrasados, fallos del pipeline, drift, degradación del modelo, baja explicabilidad, fallo de backup. |
| Cloud | Dependencia de GCP, pérdida de conectividad, costos variables, error IAM, exposición de datos, indisponibilidad del proveedor, lock-in. |
| Local | Ransomware, software desactualizado, fallo de servidor/UPS, backup comprometido, falta de personal especializado, escalabilidad lenta, mala segmentación. |
| Híbrida | Fallo de sincronización, inconsistencia entre entornos, exposición durante transferencia, mayor complejidad, dependencia de Internet para inferencia, doble operación. |
| Continuidad | RTO > 8 h, RPO > 24 h, restauración fallida, pérdida de datos analíticos. |
| Mantenimiento ML | Reentrenar con datos defectuosos, nueva versión peor, incremento de sesgos, pérdida de trazabilidad, publicación sin aprobación. |

## 10.4 Handoff a César — Integración ética y recomendación final

La solución no es diagnóstico autónomo ni reemplazo del profesional.

El dataset actual es prototipo y no debe asumirse representativo de la población futura.

Cloud/Híbrida implican tratamiento de datos sensibles fuera del entorno local y requieren análisis ético/legal específico.

Híbrida minimiza/pseudonimiza antes de cloud, pero los datos siguen siendo sensibles.

La recomendación final debe integrar costo de Ignacio + riesgos de Vicente + restricciones éticas y no puede cerrarse solo por precio.

No declarar Cloud, Local o Híbrida como ganadora antes del análisis integral.

# 11. Auditoría de aceptación D1–D6

| Criterio del Plan Maestro | Estado | Evidencia en este informe |
| --- | --- | --- |
| Las tres alternativas resuelven el mismo problema y alcance. | Cumple | D1 + arquitectura lógica común + D2/D3/D4. |
| Cada herramienta tiene función y motivo. | Cumple | D5, tablas de stack y servicios. |
| Metodología argumentada; no solo nombrada. | Cumple | D6 compara predictiva/adaptativa y define aplicación. |
| Ignacio puede costear sin inventar componentes. | Cumple con handoff | Supuestos 1–8 + sección 10.1; queda pendiente precio/dimensionamiento exacto. |
| EDT/Gantt pueden construirse sin reinterpretar el alcance. | Cumple con handoff | D1, D6 y sección 10.2. |
| Texto distingue proyecto conceptual de ejecución real. | Cumple | Portada, D5 y Supuesto 2. |
| Fuentes y supuestos trazables. | Cumple | Sección 1 + referencias + etiqueta de decisiones. |
| No se decide alternativa ganadora antes de integrar finanzas/riesgos/ética. | Cumple | Decisión explícita en D2–D4 y handoff a César. |

# 12. Elementos deliberadamente NO cerrados por Lucas

Para evitar falsa precisión y respetar responsabilidades del Plan Maestro, los siguientes puntos se mantienen abiertos hasta recibir el análisis correspondiente:

| Elemento abierto | Quién lo cierra | Razón |
| --- | --- | --- |
| Precio exacto y sizing final de GCP | Ignacio con insumos de Lucas | Debe usar tarifarios oficiales, fecha, moneda y supuestos comunes. |
| Especificaciones y precio exacto de hardware local | Ignacio + responsable planificación/TI | Depende de costeo y política de contingencia. |
| Horas por rol y duración del proyecto de implementación | Responsable EDT/Gantt + Ignacio | Corresponde a planificación y RRHH. |
| Alternativa financiera preferida | Ignacio | Debe salir de costo-beneficio y sensibilidad. |
| Matriz final de riesgos y riesgo residual | Vicente | Consolida inputs de todo el equipo. |
| Análisis legal vigente | Vicente / revisión del equipo | EA1 entrega marco; debe verificarse normativa aplicable a la fecha. |
| Sesgos/impactos éticos finales | César | Requiere evidencia detallada del dataset y cadena impacto-mitigación. |
| Alternativa recomendada final | César + equipo | Solo después de integrar técnica, costo, riesgo y ética. |

# 13. Matriz consolidada Cloud vs Local vs Híbrida

| Criterio | Cloud · GCP | Local | Híbrida |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos principales | GCP bajo controles | Hospital | Identidad/registro maestro local; dataset analítico controlado en GCP |
| Entrenamiento | GCP | Hospital | GCP |
| Inferencia | GCP / Cloud Run | Local | GCP / Cloud Run |
| Interfaz | Cloud autenticada | Red interna | Local |
| CAPEX | Bajo | Mayor | Intermedio |
| OPEX | Variable por consumo + RRHH | Operación/mantenimiento local + RRHH | Operación dual + cloud + RRHH |
| Escalabilidad | Alta/rápida | Posible, menos elástica | Alta en capa analítica |
| Dependencia Internet | Alta | Baja | Media/alta para inferencia |
| Control físico | Menor | Mayor | Mayor sobre identidad/registro maestro |
| Complejidad operacional | Media | Media | Alta |
| MLOps avanzado | Futuro si justifica | Posible con más esfuerzo local | Futuro en cloud si justifica |

# 14. Matriz de trazabilidad: decisión → fundamento → responsable siguiente

| Decisión | Fundamento principal | Siguiente uso |
| --- | --- | --- |
| Solución de apoyo preventivo | Caso + EA1 ética/viabilidad | César: ética; responsable Gantt: alcance. |
| Tres alternativas mismo alcance | Plan Maestro | Ignacio: comparación financiera; Vicente: riesgos. |
| GCP como cloud de referencia | Decisión de diseño + región Santiago + simplicidad | Ignacio: tarifarios; Vicente: riesgos cloud. |
| Stack portable/open source | Costo-beneficio + comparabilidad | Ignacio: licencias; planificación: recursos. |
| No Vertex AI inicial | Escala actual/proyectada y evitar sobrearquitectura | Ignacio: costo base; futuro: gatillos de escalamiento. |
| Local con seguridad fuerte | EA1 riesgos + contexto MINSAL | Vicente: ciberseguridad; Ignacio: costos seguridad/continuidad. |
| Híbrida con minimización/pseudonimización | EA1 privacidad + diseño del caso | César/Vicente: ética/legal; Ignacio: integración. |
| Metodología adaptativa | Plan Maestro + incertidumbre de proyectos de datos | EDT/Gantt: ciclos, hitos y revisiones. |
| 36 meses | Comparabilidad CAPEX/OPEX | Ignacio: TCO. |
| Piloto controlado | Evitar notebook trivial y producción ficticia | Todos: alcance de análisis. |
| 20→25→30 usuarios | Supuesto fundamentado en escala departamental | Ignacio: sizing; Vicente: accesos. |
| 10k + crecimiento de registros | Supuesto con benchmark público | Ignacio: storage/compute; planificación: operación. |
| Batch diario | Prevención no crítica + costo-beneficio | Ignacio: consumo; Vicente: pipeline. |
| 2 reentrenamientos/año | Mantenimiento responsable sin automatización excesiva | Ignacio: costo; Vicente: drift/validación. |
| 99% / RTO 8h / RPO 24h | No crítico 24/7 + continuidad mínima | Ignacio: respaldo; Vicente: riesgos; planificación: pruebas. |

# 15. Referencias y fuentes de apoyo

Las referencias del curso se listan como material docente; las fuentes externas se utilizan para contexto y fundamentación de decisiones específicas. En el informe final del grupo deberán formatearse y depurarse según APA 7, manteniendo fecha de consulta cuando corresponda.

## 15.1 Material docente y documentos internos

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos. (2025). 1.1.1 Evaluación de Proyectos de Ciencia de Datos [Material docente].

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos. (2025). 1.2.1 Evaluación de Factibilidad Técnica y Ética de un Proyecto de Ciencia de Datos [Presentación].

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos. (2025). 1.3.1 Evaluación de Factibilidad Financiera y de Riesgos de Proyectos de Ciencia de Datos [Presentación].

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos. (2025). 1.4.1 Integración y Comunicación de los Resultados de un Proyecto de Ciencia de Datos [Presentación].

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos. (2025). Evaluación Parcial N°1: Instrucciones y pauta de evaluación — Estudiante.

Equipo de proyecto. (2026). Plan Maestro del Encargo — Heart Disease Dataset, equipo de 5 [Documento interno].

JohnSmith88. Heart Disease Dataset [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/johnsmith88/heart-disease-dataset

## 15.2 Fuentes externas de contexto y arquitectura

Google Cloud. (2026). What is Cloud Run. https://docs.cloud.google.com/run/docs/overview/what-is-cloud-run

Google Cloud. (2026). Resource location restrictions / Santiago (southamerica-west1). https://docs.cloud.google.com/organization-policy/restrict-locations?hl=es

Ministerio de Salud de Chile. Seguridad de la Información y Ciberseguridad del MINSAL. https://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/

Ministerio de Salud de Chile. Plan Director / Hoja de Ruta de Ciberseguridad y Seguridad de la Información para el Sector Salud. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/PLAN-DE-CIBERSEGURIDAD-Y-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION-SECTOR-SALUD-2024-2025-ITS-NC-03-V1.1.pdf

Hospital Dr. Sótero del Río. Quiénes somos. https://www.hospitalsoterodelrio.cl/web/quienessomos/

Hospital Dr. Sótero del Río. (2017). El valioso trabajo de la Unidad de Cardiología Infantil. https://www.hospitalsoterodelrio.cl/web/el-valioso-trabajo-de-la-unidad-de-cardiologia-infantil/

Lagos Barrios, R. (2024). Método para medir brechas de consultas médicas de especialidad en la programación de hospitales públicos. Revista Médica de Chile, 152(10), 1049–1059. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872024001001049&script=sci_arttext

Ministerio de Salud de Chile. Orientaciones para la planificación — Programa de Salud Cardiovascular. https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-planificacion/

# 16. Checklist antes de integrar al informe EP1

Mantener D1–D6 como línea base; cualquier cambio debe comunicarse a Finanzas, EDT/Gantt, Riesgos e Integración.

No declarar una alternativa “ganadora” antes de que Ignacio y Vicente terminen y César integre ética/riesgos/costos.

Usar exactamente los mismos supuestos en Cloud, Local e Híbrida.

Distinguir siempre dato real, referencia externa y supuesto de planificación.

Toda cifra de costos debe tener tarifario/cotización/supuesto reproducible.

Conservar la decisión de sistema de apoyo y no diagnóstico autónomo.

El informe final EP1 debe sintetizarse a 4–6 páginas, letra 11, interlineado simple y APA; este documento maestro puede ser más extenso.

Revisar la consistencia del nombre del responsable de EDT/Gantt: el Plan Maestro cargado menciona a Fabián Leal, mientras la composición de equipo informada en el proyecto puede utilizar otro nombre. Corregir antes de entrega final.

Estado final · D1, D2, D3, D4, D5 y D6 quedan cerrados como línea base conceptual v1.0, junto con ocho supuestos comunes y handoffs operativos. Los elementos pendientes están identificados en la sección 12 y corresponden a responsabilidades posteriores del equipo.