# Evaluación financiera Cloud Local e Híbrida

Heart Disease Dataset · Entregables D7 a D11 · Responsable: Ignacio Silva

Propósito. Este documento cierra la evaluación financiera del piloto institucional de apoyo a la prevención cardiovascular. Se comparan Cloud, Local e Híbrida en las mismas condiciones operacionales durante 36 meses. El resultado financiero favorece Cloud, pero la decisión final del equipo debe integrarse con las restricciones éticas, legales y de riesgos.

Resultado principal: el TCO estimado a 36 meses es $10.815.487 para Cloud, $16.893.013 para Local y $15.696.956 para Híbrida. Los valores se expresan en pesos chilenos (CLP), incluyen contingencia de 10% y son estimaciones de planificación, no cotizaciones vinculantes.

## 1. D7 Modelo de costos y supuestos comunes

Se utiliza Costo Total de Propiedad (TCO) a 36 meses. Esta decisión mantiene la trazabilidad con el Informe Maestro de Lucas: el horizonte permite comparar una alternativa con mayor CAPEX inicial con otra basada en pagos mensuales, sin proyectar a un plazo demasiado incierto.

TCO 36 meses = CAPEX + implementación y RRHH + OPEX recurrente + costos de mantención + contingencia

| Supuesto común | Valor utilizado | Origen y tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Horizonte | 36 meses | Supuesto cerrado por Lucas para las tres alternativas. |
| Etapa | Piloto institucional controlado | No corresponde a producción hospitalaria completa ni a un notebook académico. |
| Usuarios y concurrencia | Año 1: 20 / 5; Año 2: 25 / 6; Año 3: 30 / 8 | Supuesto de dimensionamiento de Lucas. Mismo servicio funcional en los tres casos. |
| Datos | 10.000 registros iniciales; 5.000 nuevos en año 1; crecimiento 10% anual | Supuesto de planificación de Lucas. Batch incremental diario e inferencia bajo demanda. |
| Mantenimiento del modelo | 6 ventanas en 36 meses | Dos ciclos al año, con validación antes de publicar un modelo nuevo. |
| Continuidad | 99% horario operacional; RTO 8 h; RPO 24 h | Backups diarios, copia completa semanal, retención 30 días y prueba mensual. |
| Moneda y tipo de cambio | CLP; $930 por USD | Supuesto de planificación para convertir tarifarios GCP en USD; redondeado y conservador. |
| Licencias base | $0 | Python, Pandas, NumPy, scikit-learn, PostgreSQL, SHAP, FastAPI, Streamlit, Docker y Git son herramientas open source en el escenario base. |
| Contingencia | 10% del subtotal | Supuesto de planificación aplicado igual a las tres opciones. |

### Modelo de RRHH

Las tarifas son supuestos de planificación, no remuneraciones reales ni cotizaciones. Horas por rol: Data/ML 220 h (100 de implementación, 72 para seis ventanas de evaluación y eventual reentrenamiento, y 48 de revisión); Desarrollo/Data Engineering 120 h; Seguridad y Gobierno 72 h. La operación específica agrega 120 h Cloud/DevOps, 300 h SysAdmin Local o 280 h Integración/DevOps Híbrida. Totales por suma: 532 h Cloud, 712 h Local y 692 h Híbrida. Fabián debe controlar estas horas en EDT/Gantt; toda variación obliga a recalcular el TCO.

| Rol | Tarifa de planificación | Cloud | Local | Híbrida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Scientist / ML | $16.000/h | 220 h | 220 h | 220 h |
| Desarrollo / Data Engineering | $14.000/h | 120 h | 120 h | 120 h |
| Seguridad y gobierno | $16.000/h | 72 h | 72 h | 72 h |
| Operación específica | Según rol | Cloud/DevOps: 120 h a $16.000/h | SysAdmin: 300 h a $12.000/h | Integración/DevOps: 280 h a $16.000/h |
| Suma de roles |  | 532 h / $8.272.000 | 712 h / $9.952.000 | 692 h / $10.832.000 |

## 2. D8 Evaluación financiera Cloud

La alternativa Cloud usa GCP en la región Santiago, con Cloud Run, Cloud SQL for PostgreSQL, Cloud Storage, respaldo, monitoreo y secretos. No incluye Vertex AI, BigQuery, GKE, Dataflow, Dataproc ni GPU dedicada: Lucas los dejó fuera del piloto porque el volumen y la frecuencia de reentrenamiento no los justifican.

| Partida | Base de cálculo | 36 meses CLP | Tipo | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación GCP | Configuración, despliegue y seguridad inicial | $1.920.000 | RRHH | Incluido dentro del modelo RRHH. |
| Cloud SQL | Instancia pequeña PostgreSQL, almacenamiento SSD y backups | $768.024 | OPEX | Estimación desde tarifario GCP convertido a CLP. |
| Cloud Run | Servicio web con carga intermitente y escala a cero | $96.720 | OPEX | Uso base conservador, sin cómputo 24/7. |
| Storage y respaldo | Datos, artefactos, backup y retención | $111.600 | OPEX | Volumen pequeño, crecimiento anual considerado. |
| Logging, monitoring, secretos y red | Provisión por consumo y egreso reducido | $279.000 | OPEX | Supuesto de planificación; debe revisarse frente al uso real. |
| Cómputo temporal de reentrenamiento | 6 ventanas planificadas, CPU estándar | $55.800 | OPEX | Separado de RRHH; no hay GPU ni Vertex AI. |
| IVA GCP | 19% × base neta GCP de $1.311.144 | $249.117 | Impuesto | IVA calculado sobre servicios GCP; $249.117,36 redondeado al peso. |
| RRHH | Modelo común más 120 h Cloud/DevOps | $8.272.000 | Implementación/operación | Incluye seguridad, mantenimiento y validación. |
| Subtotal Cloud |  | $9.832.261 |  |  |
| 10% × $9.832.261 |  | $983.226 |  |  |
| TCO Cloud 36 meses |  | $10.815.487 |  |  |

## Detalle reproducible de partidas GCP

| Alternativa y servicio | Supuesto de consumo presupuestario | USD mes | Meses | TC CLP USD | Total CLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud SQL | Instancia PostgreSQL pequeña, SSD y backups; bolsa equivalente derivada del total fuente | 22,9398 | 36 | 930 | $768.024 |
| Cloud Run | Carga intermitente y escala a cero; bolsa equivalente | 2,8889 | 36 | 930 | $96.720 |
| Cloud Storage y respaldo | Datos y artefactos de bajo volumen con retención; bolsa equivalente | 3,3333 | 36 | 930 | $111.600 |
| Observabilidad, secretos y red | Logs y egreso reducido; bolsa equivalente | 8,3333 | 36 | 930 | $279.000 |
| Cómputo temporal | Seis ventanas a USD 10 cada una; equivalente mensual | 1,6667 | 36 | 930 | $55.800 |
| Cloud neto | Suma de las cinco partidas | 39,1613 | 36 | 930 | $1.311.144 |
| Híbrida servicios GCP | Bolsa consolidada del archivo fuente; desglose por SKU pendiente de exportación de calculadora | 27,1804 | 36 | 930 | $910.000 |

Fórmula de reproducción: USD/mes × 36 meses × $930 CLP/USD. Los decimales se muestran con cuatro posiciones para reconstruir los montos fuente; el cálculo financiero utiliza los totales CLP indicados. En cómputo temporal, el consumo real se concentra en seis ventanas. Estas bolsas son supuestos de planificación y deben validarse con una exportación fechada de Google Cloud Pricing Calculator antes de contratación.

Lectura financiera. Cloud no requiere compra de servidor. El componente predominante es RRHH: $8.272.000, equivalente al 76,5% del TCO Cloud corregido. Por ello, una discusión de precio centrada solo en Cloud Run u hosting sería incompleta.

## 3. D9 Evaluación financiera Local

La alternativa Local conserva aplicación, procesamiento y PostgreSQL dentro del hospital. Su ventaja es el control directo del entorno, pero el hospital absorbe la responsabilidad por parches, respaldo, recuperación, monitoreo, energía y renovación de componentes.

| Partida | Base de cálculo | 36 meses CLP | Tipo | Fuente o supuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor Dell PowerEdge T160 | Xeon, 16 GB, 2 TB | $1.922.010 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| SSD empresarial | Kingston DC600M 960 GB | $697.450 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| UPS | APC Smart UPS C 1500 VA | $334.350 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| Medios de backup | 2 discos externos de 2 TB | $277.720 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| Red, hardening y accesorios | Segmentación, cableado, accesorios y configuración | $350.000 | CAPEX | Supuesto de planificación. |
| Energía, mantención y repuestos | Provisión operacional para 36 meses | $1.823.755 | OPEX | Supuesto de planificación; revisar tarifa eléctrica institucional. |
| RRHH | Modelo común más 300 h SysAdmin | $9.952.000 | Implementación/operación | Incluye recuperación y mantenimiento del modelo. |
| Subtotal Local |  | $15.357.285 |  |  |
| Contingencia 10% |  | $1.535.728 |  |  |
| TCO Local 36 meses |  | $16.893.013 |  |  |

Estado de evidencia de hardware: el documento fuente no incluye enlaces, proveedores ni cotizaciones adjuntas. Por esta razón, los valores locales e híbridos se conservan para comparación, pero quedan explícitamente pendientes de respaldo documental y actualización antes de la entrega consolidada.

Lectura financiera. Local concentra una inversión inicial relevante y mantiene costos de operación propios. La estimación considera una provisión moderada de energía, mantención y repuestos; si se exige una garantía extendida o se produce una falla de hardware, este costo debe revisarse en la sensibilidad.

## 4. D10 Evaluación financiera Híbrida

La alternativa Híbrida conserva en el hospital el registro maestro, identidad, interfaz e integración. Entrenamiento e inferencia operan en GCP, transfiriendo solo los datos necesarios y pseudonimizados. Este diseño reduce infraestructura local, pero exige integración y controles en dos ambientes.

| Partida | Base de cálculo | 36 meses CLP | Tipo | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo local mínimo | Dell OptiPlex 7020 MFF, i7, 16 GB, SSD 512 GB | $1.241.850 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| UPS y backup local | UPS, disco de respaldo y accesorios | $473.210 | CAPEX | Referencia pendiente: falta proveedor/URL/cotización y fecha verificable. |
| Servicios GCP | Cloud Run, Cloud Storage, cómputo temporal, base reducida y backups | $910.000 | OPEX | Estimación basada en tarifario GCP, convertida a CLP. |
| Conectividad, logs y doble monitoreo | Provisión de 36 meses | $640.000 | OPEX | Supuesto de planificación. |
| IVA servicios GCP | 19% × servicios GCP de $910.000 | $172.900 | Impuesto | IVA aplicado solo a la base GCP identificada. |
| RRHH | Modelo común más 280 h integración/DevOps | $10.832.000 | Implementación/operación | Mayor carga por operación dual e integración. |
| Subtotal Híbrida |  | $14.269.960 |  |  |
| 10% × $14.269.960 |  | $1.426.996 |  |  |
| TCO Híbrida 36 meses |  | $15.696.956 |  |  |

Lectura financiera. Híbrida evita un servidor robusto, pero no es una opción “intermedia” en esfuerzo: su RRHH es el más alto por sincronización, seguridad y soporte de dos entornos.

## 5. D11 Comparación costo beneficio y recomendación

| Criterio | Cloud | Local | Híbrida |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX estimado | Muy bajo | Alto | Medio |
| TCO base 36 meses | $10.815.487 | $16.893.013 | $15.696.956 |
| Costo mensual equivalente | $300.430 | $469.250 | $436.027 |
| Privacidad y control físico | Menor control directo; requiere gobierno contractual y técnico. | Mayor control directo dentro del hospital. | Alto control de identidad; datos analíticos salen pseudonimizados. |
| Escalabilidad | Alta; pago por uso. | Limitada por capacidad comprada. | Alta para analítica, con dependencia de integración. |
| Carga operacional | Menor infraestructura propia. | Alta; recae en TI local. | Alta; operación dual. |
| Riesgo dominante | Dependencia del proveedor y tratamiento de datos sensibles. | Falla local, ransomware, soporte y renovación. | Sincronización, conectividad y complejidad de seguridad. |

Recomendación financiera preliminar: Cloud presenta el menor TCO para el piloto, con un ahorro estimado de $6.077.526 frente a Local (36,0% del TCO Local) y de $4.881.469 frente a Híbrida (31,1% del TCO Híbrido). El ahorro se explica por evitar CAPEX y reducir la operación de infraestructura. Esta conclusión es exclusivamente financiera y no constituye la recomendación integral del proyecto: solo se mantiene si el análisis ético, legal y de riesgos autoriza el tratamiento de datos sensibles en GCP Chile bajo las medidas definidas. Si esa condición no se satisface, Híbrida queda como alternativa financiera de respaldo para evaluación integral, por mantener identidad y registro maestro en el hospital.

## 6. Sensibilidad financiera

La sensibilidad no cambia el alcance de las alternativas; revisa qué ocurre cuando cambia una condición relevante. Los montos son aproximados y se usan para discusión, no como presupuesto definitivo.

| Escenario | Impacto Cloud | Impacto Local | Impacto Híbrida | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de cambio +15% | + $234 mil | Sin efecto relevante | + $162 mil | Cloud sigue siendo menor costo; vigilar gasto en USD. |
| 4 reentrenamientos/año | + $434 mil | + $384 mil | + $530 mil | El mayor efecto proviene de RRHH y validación, no del cómputo. |
| Usuarios crecen 50% sobre el plan | + $291 mil | + $180 mil | + $350 mil | Cloud absorbe mejor la demanda sin recambio físico inmediato. |
| Falla de hardware local | Sin efecto directo | + $1,2 a $2,0 millones | + $500 a $900 mil | Local requiere reserva para reparación o reemplazo. |

## 7. Riesgos financieros que deben pasar a la matriz de Vicente

| Riesgo | Alternativa | Efecto económico | Medida de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Variación USD/CLP y consumo cloud | Cloud / Híbrida | Alza de OPEX y desvío presupuestario. | Presupuesto con contingencia, alertas de gasto, límites y revisión mensual. |
| Proveedor o servicio no previsto | Cloud / Híbrida | Costos por egress, logs o servicios administrados. | Etiquetado de costos, presupuesto por servicio y aprobación antes de activar servicios nuevos. |
| Falla o renovación de hardware | Local / Híbrida | CAPEX no planificado y posible indisponibilidad. | Inventario, garantía, prueba de restauración y reserva de contingencia. |
| Subestimación de horas | Todas | Es el principal riesgo, porque RRHH concentra el TCO. | Fabián debe validar horas en EDT/Gantt y registrar cambios de alcance. |
| Tratamiento tributario distinto | Cloud / Híbrida | IVA mayor o menor al provisionado. | Validar con administración/contabilidad antes de contratar. |
| Integración más compleja | Híbrida | Horas adicionales y retrasos. | Prueba temprana de sincronización y responsable técnico único. |

## 8. Handoff para Fabián Leal

Fabián puede continuar EDT y Carta Gantt usando esta sección como línea base. No debe cambiar el horizonte de 36 meses ni mezclarlo con el cronograma de implementación. El cronograma puede ser más corto, pero debe incluir las tareas que generan costos y las seis ventanas de mantenimiento del modelo.

| Elemento que debe incorporar Fabián | Decisión cerrada | Uso en planificación |
| --- | --- | --- |
| Implementación inicial | Configuración, seguridad, base de datos, despliegue, pruebas y documentación. | Crear entregables con responsables Data/ML, Desarrollo, Seguridad y operación específica. |
| Continuidad | Backups diarios, copia completa semanal, retención 30 días, prueba mensual, RTO 8 h y RPO 24 h. | Incluir tareas recurrentes y criterio de aceptación de restauración. |
| Mantenimiento del modelo | 6 ventanas en 36 meses: preparación, reentrenamiento, validación técnica, revisión por subgrupos, explicabilidad y aprobación. | Planificar los ciclos; no publicar automáticamente un modelo reentrenado. |
| Horas financieras | Data/ML 220 h; Desarrollo 120 h; Seguridad 72 h; más Cloud/DevOps 120 h, SysAdmin 300 h o Integración/DevOps 280 h. Totales: Cloud 532 h; Local 712 h; Híbrida 692 h. | Validar y ajustar en Gantt. Si cambian, informar a Ignacio para recalcular el TCO. |
| Escenario recomendado | Cloud, condicionado a aprobación ética/legal para datos sensibles en GCP Chile. | Plan base Cloud; mantener Híbrida como alternativa si se exige mantener identidad y registro maestro local. |

Regla de integración: cualquier cambio en usuarios, frecuencia de reentrenamiento, RTO/RPO, servicios GCP, arquitectura o dedicación de roles afecta Finanzas. Fabián debe comunicarlo antes de cerrar la versión final; con los supuestos de este documento puede continuar sin pedir una definición adicional.

## 9. Referencias y trazabilidad

Equipo de proyecto. (2026). Plan Maestro del Encargo Heart Disease Dataset equipo de 5 [Documento interno].

Lucas. (2026). Informe Maestro D1 a D6 Heart Disease [Documento interno]. Base de arquitectura, alcance y supuestos comunes.

Google Cloud. (2026). Cloud Run pricing (https://cloud.google.com/run/pricing); Cloud SQL pricing (https://cloud.google.com/sql/pricing); Cloud Storage pricing (https://cloud.google.com/storage/pricing); Google Cloud Observability pricing (https://cloud.google.com/products/observability/pricing). Tarifarios públicos consultados el 10 de septiembre de 2026. Los montos del informe son bolsas presupuestarias de planificación convertidas con $930 CLP/USD; antes de contratar se debe adjuntar una exportación fechada de Google Cloud Pricing Calculator con región y configuración.

Google Cloud. (2026). Chile tax requirements. Para planificación, los servicios GCP se tratan como valores netos y se agrega 19% de IVA únicamente sobre la base cloud identificada; RRHH, contingencia y hardware no forman parte de esa base.

Referencias de hardware pendientes de respaldo documental. El archivo fuente identifica Dell PowerEdge T160, Kingston DC600M 960 GB, APC Smart UPS C 1500 VA, WD Elements 2 TB y Dell OptiPlex 7020 MFF, pero no contiene proveedor, URL, número de cotización ni fecha individual verificable. Antes de integrar el informe final se debe registrar para cada partida proveedor, enlace o cotización, fecha, especificación comparable y precio con/sin IVA; hasta entonces los montos se mantienen como supuestos referenciales no vinculantes.

Nota de trazabilidad: las cifras GCP quedan reproducibles mediante consumo presupuestario equivalente, período, tipo de cambio y fórmula; no sustituyen una cotización del proveedor. Los precios de hardware permanecen como referencias pendientes de evidencia específica. Las tarifas/hora, contingencia y provisiones operacionales son supuestos explícitos; los supuestos funcionales y operacionales provienen del Informe Maestro de Lucas.